**FICHDE ITERAÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| Equipe: | Código Secreto |
| Nº da Iteração: | 2ª Segunda |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **USER STORIES ENVOLVIDAS** | | Titulo: Informação do Cele Sobre, Contatos |
|  | O que? Criar as paginas Sobre, e Contatos para contribuir para informação do Cele . | |
|  | Para Quem? Visitante | |
|  | Por que? Incorporar Informação do Cele. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TAREFAS SELECIONADAS** | |  |
| Nº | Descrição das Tarefas | |
| 8 | Comunicar com Cliente | |
| 10 | Pagina Sobre | |
| 13 | Pagina Contatos | |
| 12 | Integrar | |
| 15 | Teste | |
| 14 | Verificação do Código | |
| 7 | Organizar os caminhos relativos . (nomes de arquivos, pastas). | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARES E TAREFAS ATRIBUIDAS** | |  | Tarefas |
| Nº | Nomes dos pares | | **Tarefas atribuídas** |
| 8 | Dulcineide Santos  Gleibson Ytalo | | Comunicar com Cliente |
| 10 | Sergio Bandeira  Bertonni Paz | | Pagina Sobre |
| 13 | João Paulo  Flaviana Cavalcanti | | Pagina Contatos |
| 12 | Sergio Bandeira  Bertonni Paz | | Integrar |
| 15 | João Paulo  Flaviana Cavalcanti | | teste |
| 14 | Sergio Bandeira  Bertonni Paz | | Verificação de Código |

**OBSERVAÇÕES DE ANDAMENTO DA ITERAÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| Nº | Descrição |
| 8 | A comunicação com cliente a dificuldade foi a demora para o mesmo responder, pois tivemos que enviar dois email para o mesmo. |
| 10 | Por falta do conteúdo tivemos atraso |
| 13 | Por falta do conteúdo tivemos atraso |
| 12 | Integramos as paginas com atraso |
| 15 | Os teste ficou com resultado inesperado |
| 14 | Verificação dos código mais demoradas |
| 7 | A organidozação do caminhos relativo foi de uma forma fácil . |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

//////